**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

 **ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

 **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 31.12.2019 № 66-п

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение качества водоснабжения на

территории муниципального образования

Ленинский сельсовет Первомайского района

Оренбургской области на 2019-2024годы»

В целях обеспечения достижения целей и результатов национального проекта «Экология» в соответствии с региональным проектом «Чистая вода» администрация МО Ленинский сельсовет постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2019-2024годы» согласно приложения.

2.Постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ленинский сельсовет И.А.Варламов

Приложение

к постановлению

МО Ленинский сельсовет

Первомайский район Оренбургская область

**Муниципальная программа**

**«Повышение качества водоснабжения на территории МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на**

**2019-2024годы»**

Паспорт программы

Ответственный Администрация МО Ленинский сельсовет

исполнитель Первомайского района Оренбургской области

программы

Участники отсутствуют

программы

Цель программы повышение качества питьевой воды для

 населения посредством модернизации систем

 водоснабжения с использованием

 перспективных технологий

Задачи программы повышение качества питьевой воды

 посредством модернизации систем

 водоснабжения с использованием

 перспективных технологий, включая

 технологии, разработанные организациями

 оборонного промышленного комплекса

Целевые показатели для населения поселения администрации

(индикаторы программы) МО Ленинский сельсовет, обеспеченного

 качественной питьевой водой из систем

 централизованного водоснабжения к

 2024году- 96,3%

Срок и этапы 2019-2024годы

реализации

программы

Объемы бюджетных средства федерального бюджета

ассигнований (прогнозные объемы на условиях

программы софинансирования)-36616,90тыс.рублей

 в том числе по годам реализации:

 2024 год-36616,90

 средства областного бюджета

 -2869,60 тыс.рублей

 в том числе по годам реализации:

 2020 год-1382,0 тыс.рублей

 2024год-1487,60 тыс.рублей

 Средства местного бюджета

 (прогнозные объемы на условиях

 софинансирования)-39,5тыс.рублей

 в том числе по годам реализации:

 2020год-1,40 тыс.рублей

 2024год-38,10 тыс.рублей

 Финансирование мероприятий

 программы осуществляется в рамках

 государственной программы

 Оренбургской области «Обеспечение

 качественными услугами жилищно-

 коммунального хозяйства населения

 Оренбургской области» утвержденной

 Постановлением Правительства

 Оренбургской области от 29.12.2018г.

 № 924-пп

Ожидаемые результаты увеличение доли населения МО

реализации Ленинский сельсовет обеспеченного

программы качественной питьевой водой из

 систем централизованного водоснабжения

 (не менее)

 2019годы-94,0%

 2020годы-94,0%

 2021годы-94,1%

 2022годы-94,6%

 2013годы-95,2%

 2024годы-96,3%

Общая характеристика состояния водоснабжения на территории МО Ленинский сельсовет

 1.Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в программу.

Численность населения по состоянию на начало 2020года составляет 1039 человек. Более 94,0% населения поселения обеспечено центральным водоснабжением, 6,0%- нецентрализованным водоснабжением.

Питьевые потребности населения практически полностью обеспечиваются за счет подземных вод, имеется 4 скважины.

На территории поселения услуги водоснабжения осуществляет МУП «Ленинское ЖКХ».

Удельное водопотребление в среднем составляет 18000куб.метров в год.

Однако обстановка с обеспечением населения качественной питьевой водой остается напряженной.

Износ основных фондов водопроводной сети составляет около 50,0%.

В четырех населенных пунктах поселения не соответствуют нормативам качества питьевой воды по показателю: общая минерализация и сульфаты.

 2.Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

В результате произведенной оценки состояния объектов систем водоснабжения, обнаружены высокие амортизационные и физические износы водопроводных сетей и объектов водоснабжения.

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Оренбургской области выявлены проблемы обеспеченности качественной питьевой водой людей, проживающих на территории поселения.

 3.Исходя из представленного 21.01.2019г №77 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Оренбургской области перечня водозаборов в четырех населенных пунктах поселения, где необходимо проведение мероприятий по водоподготовке.

Средства на мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения представляются в виде субсидий на условиях софинансирования будет осуществляться в рамках государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018г

№924-пп.

Финансовое обеспечение реализации программы представлено в приложении №2 к программе.

Для приведения качества питьевой воды к соответствию нормативным требованиям необходимо провести реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, представленных в приложении №1 к программе. Для достижения целевых показателей, установленных паспортом федерального проекта «Чистая вода» для Оренбургской области, необходимо обеспечить качественной водой 1039 человек

 4.Бюджетная эффективность

Показатель бюджетной эффективности вложения бюджетных средств представлены в приложении №3 к программе.

 5.Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

Этапы реализации программы отражены в приложении №4 к программе

Результатом всех мероприятий должно быть приведение состояния питьевой воды, подаваемой из централизованных систем, в соответствие с установленными показателями качества.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий программы представлен в приложении №5 к программе.

Финансовое обеспечение реализации программы

«Повышение качества водоснабжения на территории Ленинского сельсовета

Первомайского района Оренбургской области»

На 2019-2024г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименованиеуслуги | Наименованиеобъекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий |
| За периодреализац.программы |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общаястоимость | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| Тыс.руб | Тыс.руб | Тыс.руб | Тыс.руб | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |
| 4238,771 | 38180,89 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4238,77 |  |  |  |  |  |  | 38142,60 |
|  | МО ЛенинскийСельсовет Первомайского района Оренбургской области | Реконструкция водозаборной скважины с установленной системой водоочистки п.Ленинский Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | Втомчисле | ФБ | 0,00 | 36616,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36616,90 |
| ОБ | 4234,54 | 1525,78 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4234,54 |  |  |  |  |  |  | 5760,316 |
| МБ | 4,234 | 38,19 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4,234 |  |  |  |  |  |  | 42,424 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

Расчёт бюджетной эффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименованиеработ | Необходимый объём инвестиций из федерального бюджета | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Ленинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | Значение показателя бюджетной эффективности |
|  | Реконструкция водозаборных скважин с установкой систем водоочистки в п. Ленинский Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | (тыс. рублей)(прогноз) | (процентов) | (тыс.руб/ процентов) |
| 36616,9 | 0,004 | 915422,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п\п | Наименование муниципального образования | Наименованиеобъекта | Форма Собственностина объект | Вид работпо объекту | Планово- экономическая характеристика |
| Модельная(плановая)стоимость работ | В том числе: |
| Федеральныйбюджет | Консолидированный бюджет Оренбургской области | Внебюджетные средства |
| тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МО Ленинский сельсовет | Реконструкция скважин с установкой систем водоочистки в п. Ленинский Ленинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | Муниципальная собственность | реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 42419,660 | 36616,920 | 5760,316 | 0,00 |
| ПД | 4238,771 | 0,00 | 4238,77 | 0,00 |
| СМР | 38142,60 | 36616,920 | 1525,70 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |

Этапы реализации программы «Повышение качества водоснабжения на территории

Ленинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименованиемуниципальногообразования | Наименованиеработ | Вид работ по объекту | Дата представ-ления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительных работ по объекту |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
| месяц\год | месяц\год | месяц\год | месяц\год | месяц\год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Первомайский муниципальный район | Реконструкция скважин с установкой систем водоочистки в п. Ленинский Ленинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | реконструкция | Январь2024 | Февраль2024 | Март2024 | Апрель2024 | Декабрь2024 |

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий программы

«Повышение качества водоснабжения на территории Ленинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2019-2024г»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Размер тарифа на услуги по холодному водоснабжению до реализациимероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по холодному водоснабжению после реализаций мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| Организационноправовая форма |  | рублей\ куб.метров | рублей\куб.метров | рублей\ куб.метров | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МО Ленинский сельсовет | Реконструкция скважин с установкой систем водоочистки в п. Ленинский Ленинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | Муниципальное бюджетное учреждение | Жилищно коммунальное хозяйство«Ленинское» | 68,15 | 95,41 | 27,26 | 40 | Консолидируемый бюджет |